Propuesta de Gestión de Presentación de Propuestas Arquitectónicas y Casos de Negocio

Objetivo

La iniciativa busca modernizar el módulo crítico transaccional mediante una arquitectura desacoplada, resiliente y escalable, reduciendo la dependencia del sistema legacy AS400 y mejorando la capacidad evolutiva del banco.

La propuesta prioriza:

- estabilidad operacional,

- continuidad del negocio,

- reducción de incidentes,

- y generación de valor medible para stakeholders y áreas ejecutivas.

Justificación Técnica

Actualmente el módulo presenta:

- alto acoplamiento al monolito legacy,

- complejidad operativa creciente,

- tiempos elevados de despliegue,

- y dificultad para escalar nuevas funcionalidades digitales.

La modernización propuesta permitirá:

- desacoplar dominios críticos,

- reducir carga sobre el AS400,

- mejorar resiliencia transaccional,

- y habilitar despliegues progresivos con rollback inmediato.

La solución incorpora:

- API Gateway,

- Circuit Breaker,

- monitoreo distribuido,

- caché resiliente,

- y observabilidad en tiempo real.

Justificación de Negocio

Desde la perspectiva de negocio, la iniciativa:

- reduce riesgo financiero asociado a incidentes,

- protege el uptime bancario,

- acelera futuras iniciativas digitales,

- y disminuye costos operativos relacionados con mantenimiento correctivo.

La estrategia incremental evita una migración tipo “Big Bang”, reduciendo:

- interrupciones masivas,

- impacto reputacional,

- y riesgo operacional crítico.

Métricas de Éxito (KPIs / OKRs)

| Métrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Incident Rate | Reducir 15% |
| Latency | Reducir 20% |
| Lead Time | Reducir 30% |
| MTTR (Recovery Time) | < 15 minutos |
| Error Rate | < 1% |
| Uptime | > 99.95% |
| Dependencia del AS400 | Reducir progresivamente |
| Tiempo promedio de rollback | < 5 minutos |

ROI Técnico Esperado

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Costo anual actual por incidentes | US$120,000 |
| Costo estimado de modernización | US$40,000 |
| Reducción esperada de incidentes | 50% |
| Ahorro anual proyectado | US$60,000 |

Fórmula ROI

ROI=Beneficio−InversioˊnInversioˊn×100ROI = \frac{Beneficio - Inversi\acute{o}n}{Inversi\acute{o}n} \times 100ROI=InversioˊnBeneficio−Inversioˊn​×100

ROI Estimado

ROI=60000−4000040000×100=50%ROI = \frac{60000 - 40000}{40000} \times 100 = 50\%ROI=4000060000−40000​×100=50%

Interpretación

La inversión inicial se recupera mediante:

- reducción de incidentes,

- disminución de indisponibilidad,

- y menor dependencia del entorno legacy.

Plan de Rollback

Objetivo

Garantizar reversión inmediata si la integración moderna compromete estabilidad operacional o integridad transaccional.

Triggers Técnicos de Rollback

La integración será revertida automáticamente si ocurre cualquiera de los siguientes eventos:

| Trigger | Umbral |
| --- | --- |
| Error Rate | > 5% |
| Latencia promedio | > 2 segundos |
| Fallos transaccionales | > 2% |
| Incidentes críticos P1 | ≥ 1 |
| Timeouts consecutivos | > 5% |
| Saturación AS400 | > 80% CPU sostenido |
| Circuit Breaker OPEN | > 10 minutos |
| Fallos de sincronización | > 3% |

Procedimiento de Rollback

Paso 1

Deshabilitar tráfico Canary desde el API Gateway.

Paso 2

Redirigir 100% del tráfico al monolito legacy.

Paso 3

Invalidar caché distribuido para evitar inconsistencias.

Paso 4

Detener sincronización de eventos temporales.

Paso 5

Monitorear estabilidad durante 30 minutos posteriores.

Estrategia de Monitoreo

Se utilizarán:

- dashboards operacionales,

- métricas en tiempo real,

- observabilidad distribuida,

- alertas automáticas,

- y trazabilidad continua.

Conclusión

La propuesta busca garantizar una modernización controlada, medible y reversible, alineando objetivos tecnológicos con valor de negocio, resiliencia operacional y sostenibilidad financiera.