Propuesta de Comunicación con Stakeholders y C-Level

Objetivo

La iniciativa busca modernizar el módulo crítico de procesamiento de pagos y validaciones transaccionales manteniendo la estabilidad operativa del banco y reduciendo el riesgo asociado al crecimiento del sistema legacy.

La estrategia propuesta prioriza:

- continuidad operativa,

- reducción de incidentes,

- trazabilidad,

- y capacidad de recuperación inmediata ante fallos.

Justificación Técnica

Actualmente el módulo crítico depende de componentes altamente acoplados al core legacy AS400, generando:

- tiempos elevados de despliegue,

- dificultad de mantenimiento,

- alto riesgo operacional,

- y mayor impacto ante incidentes transaccionales.

La implementación gradual mediante desacoplamiento controlado permitirá:

- reducir dependencia del monolito,

- aislar fallos,

- mejorar tiempos de respuesta,

- y habilitar despliegues incrementales con rollback inmediato.

Además, la iniciativa incorpora:

- Circuit Breaker,

- monitoreo distribuido,

- trazabilidad,

- caché resiliente,

- y validaciones progresivas mediante Canary Releases.

Métricas de Éxito (KPIs / OKRs)

| Métrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Incident Rate | Reducir 15% |
| Latency | Reducir 20% |
| Lead Time de despliegue | Reducir 30% |
| MTTR (Recovery Time) | < 15 minutos |
| Error Rate | < 1% |
| Uptime | > 99.95% |
| Dependencia del AS400 | Reducir progresivamente |
| Tiempo promedio de rollback | < 5 minutos |

ROI Técnico Esperado

Beneficios esperados

- Menor costo operativo por incidentes.

- Reducción de horas de soporte correctivo.

- Disminución de riesgos de indisponibilidad.

- Mayor velocidad de entrega de funcionalidades.

- Escalabilidad progresiva sin interrupción bancaria.

# Plan de Rollback

## Objetivo

Garantizar reversión inmediata y segura si la integración moderna compromete estabilidad transaccional o experiencia del cliente.

Triggers Técnicos de Rollback

La integración será revertida automáticamente si ocurre cualquiera de los siguientes eventos:

| Trigger | Umbral |
| --- | --- |
| Error Rate | > 5% |
| Latencia promedio | > 2 segundos |
| Fallos de autenticación | > 3% |
| Incremento de timeouts | > 5% |
| Incidentes críticos P1 | ≥ 1 |
| Saturación AS400 | > 80% CPU sostenido |
| Circuit Breaker OPEN | > 10 minutos |

Procedimiento de Rollback

Paso 1

Deshabilitar tráfico Canary mediante API Gateway.

Paso 2

Redirigir 100% del tráfico al monolito legacy.

Paso 3

Invalidar caché distribuido para evitar inconsistencias.

Paso 4

Detener consumidores de eventos temporales.

Paso 5

Monitorear estabilidad durante 30 minutos posteriores.

Estrategia de Monitoreo

Se utilizarán:

- Métricas en tiempo real,

- Trazabilidad distribuida,

- Dashboards operacionales,

- Alertas automáticas,

- Observabilidad continua.

Conclusión

La iniciativa busca modernizar el ecosistema bancario de forma controlada, medible y reversible, equilibrando innovación tecnológica con estabilidad operacional y protección del negocio.

Top of Form

Bottom of Form